## Slide 1
《叮当猫口袋》产品方案设计
2019年10月16日
组员： 郭永聪 20172131130
陈栩明 20172131120
朱建忠 20172131048

## Slide 2
目 录
CONTENTS
01
产品定位以及目标
02
产品内容总策划
03
技术解决方案
04
推广方案以及可行性报告
05
运营规划书

## Slide 3
产品定位以及目标
01

## Slide 4
产品定位以及目标
这是一款自由度高、提供个性化服务的简洁而高效的工具箱app。用户可以参与到小工具开发的过程当中，共同营造良好的app生态环境。
本产品是为一下人群设计的：经常需要使用手机小工具，疲于管理手机app，想高效使用手机小工具的人群。如果他们还需要个性化的小工具，那么这款产品比别的同类产品更适合他们。

## Slide 5
产品内容总策划
应用功能
设计与测试规范
开发日程
02

## Slide 6
产品内容总策划
用户点开已有工具，按照提示使用即可
小工具的使用
用户可以通过在平台自己搜索需要的小工具，下载到自己的工具箱。对于不再需要的小工具，可以进行删除。
小工具安装与删除
用户将自己的需求发布在平台上，等待开发人员审理。
小工具的个性化订制
开发人员（这里的开发人员不一定是app管理者，也可以是有开发能力的用户）接受用户订单，开发完毕之后将小工具提供给用户。
小工具的开发
应用功能

## Slide 7
产品内容总策划
１
２
３
４
５
UI设计要求简约，且符合大众审美
用户操作要求方便、简单
小工具要求简单且实用，同时占用内存不宜过多
要求产品能够处理各种异常，提高鲁棒性及安全性
要求产品兼容性高，对系统版本要求低
设计与测试规范

## Slide 8
产品内容总策划
2019.10.1 – 2019.10.15
撰写产品设计方案
2019.10.24 – 2019.11.24
小工具的设计与开发
2019.10.16 – 2019.10.23
UI设计
2019.11.25 – 2019.11.28
小工具下载与删除功能
2019.11.29 – 2019.12.7
用户管理功能，用户订制功能与开发人员接单功能
2019.12.8 – 2019.12.15
产品测试
开发日程

## Slide 9
技术解决方案
03

## Slide 10
技术解决方案
使用android studio实现app的功能
使用sql server数据库，存储用户信息、用户订单信息等
将所有小工具放在服务器端，供用户端下载。服务器使用tomcat，或者租用云服务器。

## Slide 11
推广方案可行性报告
04

## Slide 12
推广方案
通过微信、QQ等社交平台进行宣传
用户奖励机制：用户将app分享到社交平台，或者邀请好友使用，可得到一定的奖励
用可观的奖励回馈开发者，吸引更多的业余开发人员入驻平台

## Slide 13
项目实施可行性报告
智能手机给人们的生活带来许多便利，手机上的一些小工具是我们经常需要使用的，例如计算器、小便签等等。然而系统自带的小工具太少了，不能满足人们的需求，于是有些人下载了许许多多的app，以至于手机里的app杂乱无章，到了关键时刻却找不到所需要的那款app在哪。因此，一款轻便、实用、高效的工具箱app显得十分重要。
1、行业市场分析

## Slide 14
项目实施可行性报告
市场上的工具箱app，普遍存在一个特点：包含的小工具数量很多。这是一个优点，也是一个缺点。事实上，这些app中的许多小工具对于一般人用处不大，既碍眼又占用内存；而且虽然工具很多，但是无法为用户提供个性化服务，例如订制个性化工具。此外，我们发现，许多小工具无网络无法使用、系统兼容性差。
2、竞争对手或同类产品分析

## Slide 15
项目实施可行性报告
在app创建初期，我们拥有的小工具数量不多，但事实上小工具的开发，在技术上不难实现，每个工具开发的周期也较短。但是随着时间推移，我们将开发出越来越多的小工具，这是必然的趋势。
哪个小工具有用，用户说了算。因此，我们让用户自己打造属于自己的工具箱，用户随时可以在平台上加载所需要的小工具，也可以随时删除不再需要的小工具，就像微信小程序一样。
为了使用户的自由度更高，拥有个性化小工具，用户甚至可以提出自己的需求，订制适合自己的小工具，平台会发布订制内容，驻扎平台的开发者接单之后开始制作小工具，完成之后提供给该用户。
3、自身条件分析

## Slide 16
运营规划书
05

## Slide 17
运营规划书
app下载免费，订制个性化产品则需要付费。具体金额由用户与开发者商议，平台收取少量手续费
下载免费、定制收费
当产品用户达到一定的规模后，植入适量的广告，赚取广告费
植入广告

## Slide 18
感谢您的观看
组员： 郭永聪 20172131130
陈栩明 20172131120
朱建忠 20172131048
2019年10月16日